# 웹서비스팀 주간회의록 (2026-09-22)

참석: 김민수 과장, 이서연 대리, 최유진 주임 / 장소: 7층 소회의실

## 1. 진행 중인 과제

| 과제 | 진행 현황 | 일정 | 다음 할 일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 홈페이지 리뉴얼 | 제안요청서(RFP) 초안 80% 작성 | 10월 중 입찰 공고 예정 | 요구사항 정의서 보완, 예산 확정 확인 |
| 개인정보처리방침 개정 반영 | 법무팀 검토 중 | 10/15까지 게시 필요 | 법무팀 검토 결과 받아 CMS 게시 |
| 웹 접근성 개선 | 대체텍스트 누락 12건 확인 | 10월 말까지 개선 | 업체에 수정 요청, 11월 인증 갱신 신청 |

## 2. 이슈 및 결정사항

리뉴얼 예산 3억 원은 재무팀 검토 후 이사회 승인을 받아야 확정된다(11월 예정).

유지보수 업체 장애 대응 시간이 평균 2시간으로 계약 기준(1시간)을 넘어 개선 요청이 필요하다.

## 3. 액션 아이템

김민수: RFP 최종안 10/2까지 공유

이서연: 웹 접근성 개선 목록 업체 전달